Matriz de riesgo

| ID | RIESGO | IMPACTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retraso en el desarrollo por falta de tiempo | Es posible que experimentemos retrasos en el desarrollo ya que debido a la práctica disminuye nuestro tiempo disponible y podemos tener un mal manejo de esto |
| 2 | Dificultad en la integración de las tecnologías necesarias | Puede que la falta de experiencia nos juegue en contra al momento de desarrollar el proyecto, esto debido a que no trabajamos habitualmente con esas herramientas o lenguajes, por lo que pueda resultar en un avance más lento en el desarrollo debido a fallos funcionales, entre otras cosas |
| 3 | Errores en la visualización de la appWeb en diferentes dispositivos | Debemos desarrollar bien el FrontEnd para poder ajustar nuestra página a los distintos dispositivos que quieran acceder, es por esto que debemos tener especial cuidado en hacer todo responsivo |
| 4 | Perdida de información o errores en base de datos | Pueden existir fallas en el manejo de datos o el diseño de BD incorrectos, debemos crear las validaciones necesarias para el ingreso de datos en la base de datos y debemos trabajar bien en el modelamiento de esta para que no exista inconsistencia de datos, por lo que debemos validar que la BD este normalizada |
| 5 | Que el cliente deje de colaborar con el desarrollo | Existe la posibilidad de que el cliente final, no quiera colaborar más con información de producto o revisión de casos, debido a cambio de prioridades, falta de tiempo o cierre del local |
| 6 | Problemas técnicos en los equipos donde estamos desarrollando el trabajo | Si bien el trabajo estará respaldado en GitHub es posible que alguno de nuestros equipos de trabajo pueda fallar haciendo que perdamos un recurso y eso conlleve al atraso del proyecto |
| 7 | Falta de experiencia en la gestión del proyecto | Debido a la falta de experiencia en la gestión de proyectos es posible que nos atrasemos ya que no preveremos los tiempos de forma correcta o quizás tomemos malas decisiones en la gestión general |

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraso en el desarrollo por falta de tiempo | Media (2) | Alto (3) | 6 | MEDIO |
| 2 | Dificultad en la integración de tecnologías | Media (2) | Alto (3) | 6 | MEDIO |
| 3 | Errores en la visualización en diferentes dispositivos | Media (2) | Medio (2) | 4 | MEDIO |
| 4 | Pérdida de información o errores en base de datos | Baja (1) | Alto (3) | 3 | BAJO |
| 5 | Cliente deja de colaborar | Baja (1) | Alto (3) | 3 | BAJO |
| 6 | Problemas técnicos en los equipos | Media (2) | Medio (2) | 4 | MEDIO |
| 7 | Falta de experiencia en gestión de proyectos | Media (2) | Alto (3) | 6 | MEDIO |

| Impacto | Baja (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media (2) |  | 3 6 |  |
|  | Alta (3) | 4 5 | 1 2 7 |  |
|  |  | Baja (1) | Media (2) | Alta (3) |
|  |  | Frecuencia |  |  |