### Guía Informe de Avance

Guía Proyecto APT- Informe de avance

Asignatura Portafolio de Título

1. Definición del Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha se ha desarrollado gran parte del proyecto en apartado Frontend, Backend y bases de datos. El proyecto en sí está en un 80% finalizado, estamos ajustando algunos parámetros que no nos permite visualizar algunas fotografías por ejemplo, pero ya lo iremos solucionando a medida que se reporten en la semana de QA y corrección de bugs. Actualmente se ha ajustado el proyecto en un par de semanas antes, que inicia en la fase 3 ya que el proyecto debe terminar en la semana 15 y nosotros teníamos todo ajustado para una semana 18. En resumen, se ha quitado un objetivo que es la implementación de un código QR para que el usuario escanee y pueda ver la carta y el ajuste de fechas para hacer calzar todo el proyecto con una entrega en la semana 15. |
| --- | --- |
| Objetivos | Eliminamos un solo objetivo por temas prácticos Desarrollar una aplicación web adaptativa para restaurantes y foodtrucks que permita: - Visualizar una carta digital mediante escaneo de código QR. - Realizar pedidos personalizados por parte de los clientes. - Enviar automáticamente las comandas a cocina. - Gestionar el stock de insumos de forma automatizada. - Generar informes diarios de productos vendidos, insumos usados y elementos a reponer. - Adaptarse correctamente a teléfonos, tablets y computadores. |
| Metodología | Mantenemos la misma metodología: Metodología de trabajo tradicional. |
| Evidencias de avance | Entre las evidencias que se presentarán son el proyecto completo en github a demás de todos los documentos requeridos semana a semana |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de monitoreo y ajustes, para responder la siguiente pregunta. |  |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Toma de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Se agendará una reunión con el dueño del local para tener conocimiento de los requerimientos del usuario final. | -Tiempo -Computador para anotar los requerimientos | 1 semana S3/ S15 | Eduardo Martínez José Ignacio Flores | Dificultad: Cuadrar una hora entre nosotros y el dueño del local. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Desarrollo de interfaces | Diseño de interfaz de la carta del local | Se creará un diseño estilo mockup con los requerimientos mínimos que exige el usuario. | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 1 semana S3/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Poder hacer una interfaz que en el primer intento satisfaga al usuario. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Desarrollo y gestión de base de datos | Diseño modelo de BDD | Se creará un modelo que se adapte a los requerimientos del usuario en donde se puedan implementar los productos, stock, pedidos, usuarios, etc | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 1 semana S4/ S15 | Eduardo Martínez | Dificultad: Poder calzar los tiempos entre trabajo y diseño del proyecto. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Desarrollo de aplicaciones web | Definición de user flow | Se creará el flujo que tendrán los usuarios al navegar en la aplicación web | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Acceso a Miró o Drawio | 1 semana S4/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Tratar que todo el flujo quede perfecto. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Desarrollo de aplicaciones web | Implementar Bootstrap en diseño web | Se creará una interfaz responsiva con la ayuda de Bootstrap | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Acceso a bootstrap | 1 semana S5/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Tiempo para desarrollar la interfaz. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Desarrollo de aplicaciones web | Implementación del backend | Se implementará el backend en conjunto con el desarrollo del frontend | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Acceso al frontend | 1 semana S5/ S15 | Eduardo Martínez | Dificultad: Tiempo para desarrollar la interfaz. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Análisis de sistemas | Pruebas de QA | Se creará un plan de prueba para iniciar el análisis del sistema de pruebas funcionales y no funcionales y la respectiva documentación. | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Cámara de Pc | 2 semana S6-S7/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Encontrar todos los errores antes del lanzamiento de la app web. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Análisis de sistemas | Pruebas de adaptabilidad | Se creará un plan de prueba para iniciar el análisis del sistema en la adaptabilidad de funcionar tanto en computador como en dispositivos móviles con su respectiva documentación. | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Cámara de Pc | 2 semana S8-S9/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Poder adaptar el sistema a los dispositivos que utilizarán en el local. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Desarrollo de aplicaciones web | Correcciones de bugs | Se comenzará con la correcciones de errores reportados | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 3 semana S10-S12/ S15 | Eduardo Martínez | Dificultad: Tener la capacidad de corregir todos los errores encontrados. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Desarrollo de aplicaciones web | Documentación del sistema | Se desarrollará la documentación para el usuario | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 2 semana S12-S13/S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Que todo se comprendido por los usuarios. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |
| Gestión de proyectos | Realizar video demostrativo | Se generará un video para demostrar todas las funcionalidades de la aplicación | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 1 semana S13/S15 | Eduardo Martínez | Dificultad: Que los usuarios comprendan el video. Facilitadores: Facilidad de la tarea. |
| Gestión de proyectos | Realizar el informe final del proyecto | Se creará el informe del proyecto | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 3 semana S13-S15/S15 | José Ignacio Flores Eduardo Martínez | Dificultad: Poder abarcar todo el proyecto. Facilitadores: Afinidad con la tarea. |

Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 |
| Levantamiento de requerimientos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz de la carta del local |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño modelo de BDD |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de user flow |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar Bootstrap en diseño web |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del backend |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de QA |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de adaptabilidad |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones de bugs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Documentación del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Realizar video demostrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Realizar el informe final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X | X |

| Plan de Trabajo |
| --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Toma de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | -Tiempo -Computador para anotar los requerimientos | 1 semana S3/ S15 | Eduardo Martínez Y José Ignacio Flores | Dificultad: Cuadrar una hora entre nosotros y el dueño del local. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | Completado | No hay ajustes |
| Desarrollo de interfaces | Diseño de interfaz de la carta del local | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 1 semana S3/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Poder hacer una interfaz que en el primer intento satisfaga al usuario. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | Completado | No hay ajustes |
| Desarrollo y gestión de base de datos | Diseño modelo de BDD | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 1 semana S4/ S15 | Eduardo Martínez | Dificultad: Poder calzar los tiempos entre trabajo y diseño del proyecto. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | Completado | No hay ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones web | Definición de user flow | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Acceso a Miró o Drawio | 1 semana S4/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Tratar que todo el flujo quede perfecto. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | Completado | No hay ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones web | Implementar Bootstrap en diseño web | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Acceso a bootstrap | 1 semana S5/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Tiempo para desarrollar la interfaz. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | Completado | No hay ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones web | Implementación del backend | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Acceso al frontend | 1 semana S5/ S15 | Eduardo Martínez | Dificultad: Tiempo para desarrollar la interfaz. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | Completado | No hay ajustes |
| Análisis de sistemas | Pruebas de QA | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Cámara de Pc | 2 semana S6-S7/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Encontrar todos los errores antes del lanzamiento de la app web. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | Iniciado | Solo por ajuste de calendario |
| Análisis de sistemas | Pruebas de adaptabilidad | -Tiempo -Computador para el desarrollo -Cámara de Pc | 2 semana S8-S9/ S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Poder adaptar el sistema a los dispositivos que utilizarán en el local. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | No iniciado | Solo por ajuste de calendario |
| Desarrollo de aplicaciones web | Correcciones de bugs | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 3 semana S10-S12/ S15 | Eduardo Martínez | Dificultad: Tener la capacidad de corregir todos los errores encontrados. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | No iniciado | Solo por ajuste de calendario |
| Desarrollo de aplicaciones web | Documentación del sistema | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 2 semana S12-S13/S15 | José Ignacio Flores | Dificultad: Que todo se comprendido por los usuarios. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | No iniciado | Solo por ajuste de calendario |
| Gestión de proyectos | Realizar video demostrativo | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 1 semana S13/S15 | Eduardo Martínez | Dificultad: Que los usuarios comprendan el video. Facilitadores: Facilidad de la tarea. | No iniciado | Solo por ajuste de calendario |
| Gestión de proyectos | Realizar el informe final del proyecto | -Tiempo -Computador para el desarrollo | 3 semana S13-S15/S15 | José Ignacio Flores y Eduardo Martínez | Dificultad: Poder abarcar todo el proyecto. Facilitadores: Afinidad con la tarea. | No iniciado | Solo por ajuste de calendario |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo para fundamentar de manera adecuada qué obstáculos se te presentaron al realizar el plan de trabajo y cómo los abordaste y/o abordarás. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Actualmente el desarrollo se ha facilitado porque cada integrante está enfocado en el área que más maneja. José Ignacio Flores con el Frontend y el QA, y Eduardo Martínez con el Backend y la base de datos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hemos eliminado uno de los objetivos que es la implementación del código QR ya que consideramos que no es tan útil con lo que hará la aplicación en sí. Y hemos decidido aumentar los esfuerzos en que todo funcione lo mejor posible.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente tenemos atrasadas las pruebas de QA y pruebas de adaptabilidad. Pero por el mero hecho de tener un problema con subir el proyecto a github, entonces no se ha podido testear el sistema.

Esta evaluación  corresponde a la segunda evaluación formativa que realizar el docente de APT en la semana 9.

4. Evaluación formativa informe de avance Fase 2 APT

A continuación se presenta una pauta de autoevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador según la información de la rúbrica.

| Coevaluación Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Avance y monitoreo | 1. Identificar factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y plantear cómo abordar las dificultades detectadas. | Identificamos factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y planteamos cómo abordar todas las dificultades presentadas, en caso de ser necesario. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar la mayoría de las dificultades presentadas. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar solo algunas de las dificultades presentadas | No identificamos factores que han dificultado o facilitado el desarrollo del proyecto y/o no planteamos cómo abordar las dificultades presentadas | Completamente Logrado |
| Evidencias | 2. Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina de acuerdo con su planificación de avance. | Presentamos evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina con excelencia. Justificamos ajustes en las evidencias de avance en caso de haber sido realizados. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes de acuerdo a los estándares de la disciplina y justificamos los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de calidad de la disciplina y/o no justifica los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | Completamente Logrado |
| Aspectos Formales | 3. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Completamente Logrado |
| Disciplinares | 4. Usa herramientas de desarrollo colaborativo para el desarrollo de aplicaciones en equipos de trabajo. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación de manera colaborativa. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación pero no de manera colaborativa. | Usamos un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente de forma sistemática a lo largo del proceso. | No usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente. | Completamente Logrado |
|  | 5.Implementa la solución de integración de acuerdo al modelado de negocio y arquitectura propuestos, que dan respuesta a los requerimientos de la fase 2. | Implementamos la totalidad de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 79% y el 50% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 49% y el 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos menos del 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Completamente Logrado |
|  | 6. Efectúa la manipulación de los datos de acuerdo a los requerimientos de la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos de la totalidad de requerimientos comprometidos para la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 79% y el 50% de requerimientos comprometidos para la fase 2. | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 49% y el 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | Efectuamos la manipulación de los datos en menos del 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | Completamente Logrado |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 7.Cumple las tareas que le son asignadas, con autonomía dentro del equipo, en los plazos requeridos. | Cumplimos las tareas que le son asignadas al interior del equipo, cumpliéndolas de forma autónoma y cumpliendo los plazos en las que deben estar finalizadas estas tareas. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos que son requeridos, con apoyo acotado del equipo. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos requeridos, con apoyo del equipo. | Cumplimos parcialmente las tareas asignadas, requiriendo apoyo para lograr los plazos. | No cumplimos las tareas asignadas. |
|  | 8.Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. | Participamos de forma activa en los diversos espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, conocimientos y experiencias que posee con el equipo. | Participamos de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, pero compartiendo información, y/o conocimientos y/o experiencias sin profundizar en las inquietudes de los demás | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo alguna información, conocimientos o experiencias de forma breve. | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, pero no comparte información, conocimientos ni experiencias. | No participamos en equipos de trabajo. |
| Resolución de Problemas (N1) | 9. Aplica en su totalidad la alternativa de solución escogida para el problema planteado. | Aplicamos de manera total todos los elementos de la alternativa escogida, para poder solucionar el problema planteado. | Aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, dejando fuera algunos puntos menores del problema. | Aplicamos de manera parcial la alternativa de solución escogida para el problema planteado dejando fuera puntos menores del problema. | Aplicamos algunos pasos superficiales para solucionar el problema planteado, más no la alternativa de solución escogida. | No aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, o no ha elegido una alternativa de solución. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.